МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Разработка телеграм-бота для составления расписания ВУЗов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 6 листах

Руководитель: доцент, кандидат технических наук,

___________ Карпова Н.А

«__»__________   2025 г.

Автор работы:

Студент 4 курса 1 группы

__________ Атаманов А.А

«__»__________   2025 г

Санкт-Петербург

2025

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование системы: Телеграм-бот для составления и управления расписанием занятий высших учебных заведений.

Сокращенное наименование: University Schedule Bot

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование и шифр ОКР: ОКР «UniScheduleBot». Шифр работы: USCH-2024-001.

1.2 Основание для проведения ОКР: Приказ № ___ от «__» ______ 2024 г., утвержденный проректором по образовательной деятельности. Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы

1.3 Исполнитель ОКР: Студент 4 курса факультета информационных технологий Атаманов Александр Алексеевич

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение:

- Для студентов и преподавателей: Предоставление персонифицированного расписания на день/неделю/семестр, быстрая проверка аудиторий, получение оперативных уведомлений об изменениях.

- Для администраторов учебного процесса: Инструмент для своевременной публикации и редактирования расписания, рассылка важных объявлений академического характера.

Эксплуатационное назначение: Система позволит сократить время на поиск актуальной информации о занятиях, снизит нагрузку на официальные сайты и деканаты за счет автоматизации рутинных запросов, а также повысит организационную культуру вуза за счет использования привычного цифрового канала коммуникации.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

- Функции:

  - Аутентификация и привязка пользователя к конкретной учебной группе или преподавательской нагрузке.

  - Парсинг и загрузка расписания из внешнего источника (API, XLSX/CSV файл, Google Таблица).

  - Предоставление расписания по запросу на сегодня, завтра, текущую/следующую неделю.

  - Интеллектуальный поиск ближайшей пары или аудитории.

  - Система уведомлений (например, о начале пары за 15 минут или об изменении в расписании).

  - Административная панель (веб-интерфейс или набор Telegram-команд) для управления источниками данных и рассылками.

- Организация данных: Бот получает структурированные данные расписания, кэширует и преобразует их в удобочитаемые текстовые или графические (изображение) сообщения для пользователя Telegram.

- Временные характеристики: Время отклика бота на стандартный запрос пользователя не должно превышать 2-3 секунд.

3.2. Требования к надежности

- Гарантия доступности бота не менее 98% времени в течение учебного семестра.

- При потере соединения с источником данных бот должен корректно сообщать об ошибке и использовать последнюю успешно загруженную версию расписания.

- Время восстановления работоспособности после сбоя (перезапуск сервиса) не должно превышать 1 минуты.

3.3. Условия эксплуатации

- Круглосуточный режим работы, кроме плановых технических обновлений.

- Пользователи: студенты, преподаватели, сотрудники деканатов с базовыми навыками использования Telegram.

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

- Серверная часть: Виртуальный или физический сервер (минимальные характеристики: 1 ядро CPU, 2 ГБ ОЗУ, 10 ГБ дискового пространства) с доступом в интернет и операционной системой Ubuntu Server 20.04 LTS или выше.

- Клиентская часть: Любое устройство пользователя (смартфон, ПК, планшет) с установленным приложением Telegram.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

- Входные данные: Структурированные данные расписания (JSON API, CSV, XLSX). Выходные данные: сообщения в формате Telegram (текст, inline-кнопки, изображения).

- Исходный код: Backend-логика должна быть реализована на Python 3.9+.

- Ключевые библиотеки и фреймворки: python-telegram-bot (или aiogram), pandas для работы с данными, requests/aiohttp для парсинга API, sqlite3/PostgreSQL для кэширования.

- Защита данных: Бот должен обрабатывать только публичную или обезличенную информацию о расписании. Доступ к персональным данным (ФИО) студентов/преподавателей должен быть минимизирован и соответствовать политике конфиденциальности вуза.

3.6. Требования к маркировке и упаковке

- Программное изделие поставляется в виде архива с исходным кодом, конфигурационными файлами (docker-compose.yml, .env.example) и инструкцией по развертыванию.

- Рекомендуется использование контейнеризации (Docker) для упрощения部署 (развертывания).

### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Состав документации:

  - Техническое задание (данный документ).

  - Руководство системного администратора по развертыванию и настройке.

  - Руководство пользователя (студента/преподавателя) в формате картинок-инструкций или ReadMe.

  - Пояснительная записка к дипломной работе с описанием архитектуры, алгоритмов работы и выбора технологий.

- Язык документации: русский.

### 5. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

| Стадия | Этап |
| --- | --- |
| Анализ и проектирование | 1. Исследование предметной области и существующих аналогов. 2. Проектирование архитектуры бота и схемы взаимодействия с данными. 3. Проектирование базы данных (если требуется). |
| Разработка | 4. Настройка окружения и получение токена бота в Telegram. 5. Разработка модуля парсинга/загрузки расписания. 6. Реализация базовых команд бота (старт, помощь, расписание). 7. Реализация системы уведомлений. 8. Разработка административного интерфейса (веб или Telegram). |
| Тестирование и интеграция | 9. Модульное и интеграционное тестирование. 10. Пробное развертывание и тестирование на фокус-группе (10-15 пользователей). 11. Сбор обратной связи и доработка. |
| Внедрение и документирование | 12. Финальное развертывание на production-сервере. 13. Написание всей необходимой документации. 14. Подготовка презентации и доклада к защите. |

Общий срок разработки: 4-5 месяцев.

| Стадия | Этап |
| --- | --- |
| Анализ и проектирование | 1. Исследование предметной области и существующих аналогов. 2. Проектирование архитектуры бота и схемы взаимодействия с данными. 3. Проектирование базы данных (если требуется). |
| Разработка | 1. Настройка окружения и получение токена бота в Telegram. 2. Разработка модуля парсинга/загрузки расписания. 3. Реализация базовых команд бота (старт, помощь, расписание). 4. Реализация системы уведомлений. 5. Разработка административного интерфейса (веб или Telegram). |
| Тестирование и интеграция | 1. Модульное и интеграционное тестирование. 2. Пробное развертывание и тестирование на фокус-группе (10-15 пользователей). 3. Сбор обратной связи и доработка. |
| Внедрение и документирование | 1. Финальное развертывание на production-сервере. 2. Написание всей необходимой документации. 3. Подготовка презентации и доклада к защите. |
| Общий срок разработки | 4-5 месяцев |

### 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

- Этапы контроля:

  - Предзащита: Демонстрация работающего прототипа с основными функциями (парсинг, выдача расписания) научному руководителю.

  - Функциональное тестирование: Полная проверка всех требований ТЗ, включая нагрузочное тестирование.

  - Защита ВКР: Презентация итоговой системы государственной экзаменационной комиссии, демонстрация работы от лица студента и администратора.

- Критерии приемки: Полное соответствие заявленным функциональным требованиям, наличие всей документации, стабильная работа системы в тестовой среде.